LLM与Burp AWVS联动方案

选做任务说明与执行指南

| 选做工作包 | 选做二 设计LLM与传统扫描工具联动 |
| --- | --- |

一 任务目标

本指南用于主体部分完成后的选做扩展。执行前必须已有固定样本、标准化代码、Prompt版本、POC记录和授权实验环境；选做结果应能回溯到主体部分的样本ID与证据。

设计LLM辅助挖掘与Burp Suite或AWVS等传统扫描工具的联动方案，明确各工具的输入输出、调用顺序、去重与人工验证边界，比较两类方法在覆盖面、效率和误报控制上的互补价值。

二 分工与前置条件

| 职责 | 交接内容 |
| --- | --- |
| 绘制架构和数据流，定义LLM与扫描工具的接口。 | integration_architecture.png、接口说明 |
| 在本地授权靶场配置Burp/AWVS扫描范围和策略。 | 工具配置、扫描报告 |
| 统一漏洞分类、去重、合并并安排POC复核。 | merged_findings.csv、差异分析 |

三 具体要求

1 联动架构与数据流

至少设计一种“LLM先分析、工具复扫”的流程，以及一种“工具先发现、LLM辅助解释和扩展测试”的流程。

明确输入输出字段：URL或路由、参数、HTTP方法、代码位置、漏洞类型、证据、请求样例、严重性和验证状态。

为每个工具标注适用范围、扫描强度、认证方式、速率限制和结果导出格式。

2 安全运行边界

只对本地靶场或书面授权目标扫描，设置主机白名单、并发和速率限制；禁止把扫描器指向公网未知目标。

主动扫描前先备份或重置靶场，使用无害验证输入；记录扫描时间、范围和配置。

Burp/AWVS报告中的请求和响应可能含敏感数据，提交前应脱敏。

3 结果合并与去重

| 环节 | 处理规则 | 检验点 |
| --- | --- | --- |
| 规范化 | 统一URL、参数、漏洞类型、严重性和证据字段。 | 同一问题不同工具可对齐。 |
| 去重 | 优先按资产+入口+参数+漏洞类型聚合，再人工确认不同路径。 | 不把不同触发条件错误合并。 |
| 互证 | LLM候选交给扫描器或人工POC验证；扫描器告警交给LLM解释代码根因。 | 每条结果有确认状态。 |
| 覆盖分析 | 统计仅LLM、仅工具、两者共有和均未发现的样本。 | 形成四象限统计。 |

四 实施引导

| 阶段 | 操作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 范围准备 | 建立授权范围、靶场账号、路由和参数清单。 | scope.md、endpoint_inventory.csv |
| 工具扫描 | 配置Burp/AWVS被动或主动策略，导出原始结果。 | scanner_raw/ |
| LLM分析 | 把扫描结果或代码片段交给LLM，要求解释、去重和补充验证点。 | llm_assessment/ |
| 合并复核 | 按统一字段合并，安排POC验证并标注来源。 | merged_findings.csv |
| 比较总结 | 分析覆盖、重复、误报、漏报、耗时和人工成本。 | comparison_report.md |

五 提交与检验结果

| 检验项 | 通过标准 | 提交证据 |
| --- | --- | --- |
| 架构清晰 | 图示工具、数据流、人工复核和结果回写。 | integration_architecture（图片） |
| 配置可复现 | 记录扫描范围、认证、策略、速率和版本。 | burp或awvs_config.md |
| 结果可合并 | 每条发现有来源、唯一键、状态和证据。 | merged_findings.csv |
| 联动有验证 | 至少展示一个LLM发现被工具或POC确认，以及一个工具告警被LLM解释或排除。 | case_studies/ |
| 比较有结论 | 报告覆盖率、重叠率、误报率、耗时和局限。 | comparison_report.md |

六 推荐比较指标

发现覆盖率：被任一方法发现并最终确认的漏洞数/金标准漏洞总数。

互补发现率：仅由LLM或仅由工具发现且最终确认的漏洞数/确认漏洞总数。

告警有效率：确认漏洞数/告警总数；分工具和分漏洞类型报告。

平均人工处理时间：从告警产生到完成确认的时间，说明是否因联动减少重复劳动。